|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Integrante: Angelo Manque

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No se han completado todas las actividades en los tiempos inicialmente definidos, ya que el proyecto trabaja con un volumen histórico de millones de registros y fue necesario ajustar el procesamiento. Entre los factores que facilitaron el avance se encuentran Docker Compose, Python, MariaDB, MongoDB, GitHub y la división modular del sistema. Entre las principales dificultades estuvieron el acceso a la fuente privada únicamente desde la red del lugar de trabajo, el alto consumo de recursos al procesar grandes volúmenes de telemetría y la presencia de registros con coordenadas ausentes. Actualmente se cuenta con la arquitectura base, la importación histórica a MongoDB, el ETL por bloques, MariaDB, procesamiento analítico inicial, API, mapa y dashboard. El procesamiento histórico completo continúa en curso.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han enfrentado realizando ajustes progresivos. Para evitar depender permanentemente de la red privada, se almacenó una copia histórica temporal en MongoDB. El ETL se configuró para procesar bloques de 5.000 registros, registrar su avance y permitir pausar y reanudar el proceso. También se separó el procesamiento histórico del funcionamiento diario y los resultados analíticos se almacenan en MariaDB para evitar recalcularlos en cada consulta. Para continuar, se debe completar el procesamiento histórico, validar los resultados con un volumen mayor, afinar el map matching y realizar pruebas de rendimiento e integración.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de manera positiva, principalmente por el avance en el ETL y la gestión de los datos. Destaco la implementación del procesamiento por bloques, la validación de registros y el almacenamiento de la información procesada en MariaDB. También ha sido importante mantener el avance del proceso de forma persistente para poder pausarlo y reanudarlo. Como mejora, debo continuar validando el ETL con un volumen mayor de registros, revisar el rendimiento y apoyar la integración de los resultados con los demás componentes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mi principal inquietud es cómo validar de forma adecuada el procesamiento histórico completo sin afectar el rendimiento del sistema. Me gustaría consultar al docente qué nivel de evidencia y pruebas considera suficiente para demostrar que el ETL y la base de datos funcionan correctamente con un volumen de millones de registros.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Por el momento no se considera necesario realizar una redistribución completa de las actividades, ya que la división por áreas permite avanzar de manera paralela. Angelo Manque se concentra principalmente en ETL y bases de datos; Jonathan Valero en procesamiento geoespacial, inferencia de rutas y Machine Learning; y Alejandro Licona en API, backend y frontend. Las tareas de integración, pruebas, validación y documentación deben continuar realizándose de manera colaborativa y pueden reasignarse según el avance de cada componente.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo grupal se evalúa positivamente debido a la división de responsabilidades y al uso de herramientas compartidas como Git, GitHub y Docker, que permiten integrar los distintos componentes. Como aspectos positivos se destaca la especialización por áreas y el trabajo modular. Como aspecto a mejorar, se debe reforzar la coordinación al integrar cambios, mantener comunicación constante sobre el estado de cada componente y realizar más pruebas conjuntas antes de incorporar cambios a la rama principal.