}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Angelo Manque, Jonathan Valero, Alejandro Licona |
| --- | --- |
| Rut | 21.815.344-5, 19.548.498-8,27.988.043-9 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Viña del Mar |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Artisa Transportes |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de soluciones informáticas, integración de sistemas, gestión y procesamiento de datos e inteligencia artificial aplicada. |
| Competencias | Aplicación de tecnologías de desarrollo de software, bases de datos, procesamiento de datos, APIs, arquitectura de sistemas y Machine Learning. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto aborda la necesidad de automatizar el procesamiento de datos de telemetría GPS de Transportes Artisa para transformar registros geoespaciales en información útil sobre rutas, trayectos y paradas. La solución se sitúa en el contexto de una empresa de transporte y combina un entorno On-Premise con una plataforma web en la nube. Es relevante para Ingeniería en Informática porque integra desarrollo de software, bases de datos, procesamiento de datos, APIs y Machine Learning. El aporte esperado es reducir el procesamiento manual y facilitar la visualización de rutas y métricas de la flota. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Construir un sistema híbrido automatizado que extraiga la telemetría geoespacial desde la nube, la procese en un servidor On-Premise mediante un pipeline ETL y modelos de Machine Learning, y publique los resultados en una plataforma web de monitoreo. La solución considera PostgreSQL con PostGIS, servicios de integración, una API, un backend de dashboards y un frontend en React. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto permite aplicar conocimientos propios de Ingeniería en Informática en un problema integral de software y datos. Se requiere diseñar una arquitectura, implementar procesos ETL, trabajar con bases de datos geoespaciales, desarrollar servicios de comunicación mediante API y utilizar Machine Learning para inferir rutas, realizar map matching y detectar paradas. Estas actividades permiten demostrar competencias técnicas orientadas al desarrollo e integración de soluciones informáticas. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con intereses profesionales vinculados al desarrollo de software, datos, inteligencia artificial y arquitectura de sistemas. Participar en una solución que combina Machine Learning, bases de datos, APIs, Docker y una aplicación web permite adquirir experiencia práctica en tecnologías utilizadas en proyectos informáticos reales y fortalecer el trabajo en equipo. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible porque se puede desarrollar por etapas durante el semestre, comenzando por el análisis y diseño, continuando con el ETL y la base de datos, luego el modelo de Machine Learning y las APIs, y finalmente la plataforma web y las pruebas. Los principales recursos son computadores de desarrollo, herramientas de programación, Docker/Docker Compose, Python, PostgreSQL/PostGIS, React y los datos de telemetría disponibles para el proyecto. Facilitan el desarrollo la arquitectura ya definida y la separación del sistema en servicios. Entre las dificultades pueden estar la disponibilidad o calidad de los datos, la integración entre nube y On-Premise y el tiempo de desarrollo. Para reducir estos riesgos se propone trabajar con datos de prueba, desarrollar por módulos y realizar pruebas de integración progresivas. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Construir una solución híbrida automatizada para procesar telemetría GPS, inferir rutas mediante Machine Learning y publicar los resultados en una plataforma web de monitoreo para Transportes Artisa. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar la arquitectura del sistema On-Premise y de la plataforma web. 2. Implementar el pipeline ETL para extraer y cargar la telemetría geoespacial. 3. Configurar PostgreSQL con PostGIS para almacenar y consultar los datos. 4. Desarrollar y documentar el modelo de Machine Learning para inferir trayectorias, realizar map matching y detectar paradas. 5. Implementar la API On-Premise y el servicio de integración con la nube. 6. Desarrollar el backend y frontend de dashboards para visualizar rutas y métricas. 7. Integrar, probar y documentar la solución mediante contenedores Docker/Docker Compose. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará una metodología de desarrollo incremental, dividiendo el proyecto en módulos que puedan implementarse y probarse progresivamente. Primero se realizará el levantamiento de requisitos y diseño de arquitectura; luego se desarrollará el ETL y la base de datos; posteriormente se trabajará en el procesamiento geoespacial y Machine Learning; después se implementarán las APIs y la plataforma web; finalmente se realizará la integración, pruebas y documentación. Distribución de responsabilidades propuesta: Angelo Manque: coordinación de integración, ETL y bases de datos. Jonathan Valero: desarrollo del modelo de Machine Learning y procesamiento geoespacial. Alejandro Licona: desarrollo de APIs, backend y frontend. Estas responsabilidades pueden ajustarse según los acuerdos finales del equipo y del docente.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diseño de arquitectura y planificación | Documento o diagrama con la arquitectura On-Premise/nube, componentes, flujo de datos y planificación inicial. | Permite comprobar que la solución fue analizada y estructurada antes de su implementación. |
| Avance | Pipeline ETL y base de datos | Código del ETL, scripts de orquestación y base PostgreSQL/PostGIS con datos de prueba. | Demuestra la extracción, transformación y carga de la telemetría en el entorno local. |
| Final | Modelo de Machine Learning e inferencia | Código Python y documentación del modelo utilizado para reconstruir trayectorias, realizar map matching y detectar paradas. | Evidencia la aplicación de Machine Learning al problema central del proyecto. |
| Final | Aplicación web y documentación | API, backend, frontend React, dashboards, configuración Docker/Docker Compose y documentación de pruebas. | Demuestra la integración completa de la solución y permite verificar el funcionamiento del producto final. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Desarrollo de soluciones informáticas | Análisis y diseño | Analizar requisitos y definir arquitectura híbrida. | Propuesta, diagramas, documentación | 2 semanas | Equipo | Dependencia de requisitos y disponibilidad de información. |
| Procesamiento de datos | ETL | Implementar extracción, transformación y carga de telemetría. | Python, Docker, BD, datos de prueba | 2 semanas | Angelo Manque | Validar formato y calidad de los datos. |
| Gestión de datos | Base de datos | Configurar PostgreSQL/PostGIS y estructuras geoespaciales. | PostgreSQL, PostGIS, Docker | 1 semana | Angelo Manque | Puede requerir ajustes según los datos reales. |
| Inteligencia artificial | Machine Learning | Desarrollar y probar inferencia de rutas, map matching y detección de paradas. | Python, librerías ML, datos GPS | 4 semanas | Jonathan Valero | La calidad y cantidad de datos puede afectar el modelo. |
| Integración de sistemas | APIs e integración | Implementar API On-Premise y servicio de sincronización con la nube. | Python, REST/gRPC, Docker | 4 semanas | Alejandro Licona | Requiere pruebas de comunicación y seguridad. |
| Desarrollo de software | Dashboard web | Desarrollar backend y frontend para visualizar rutas y métricas. | React, backend, BD, mapas | 2 semanas | Alejandro Licona | Integración con datos procesados. |
| Integración y pruebas | Integración y pruebas | Integrar todos los servicios y realizar pruebas funcionales. | Docker Compose, herramientas de prueba | 2 semanas | Equipo | Detectar errores de integración y rendimiento. |
| Documentación | Documentación y entrega | Documentar arquitectura, funcionamiento, resultados y despliegue. | Word, diagramas, repositorio, evidencias | 1 semana | Equipo | Consolidar evidencias y observaciones del docente. |
| Comunicación y presentación de resultados | Defensa del proyecto | Presentar y defender la solución desarrollada, demostrando su funcionamiento, arquitectura, resultados y cumplimiento de los objetivos del Proyecto APT. | Presentación PPT, sistema desarrollado, documentación y evidencias | 1 semana | Equipo | Preparar presentación, demostración del sistema y respuestas a consultas de la comisión o docente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Análisis y diseño | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ETL |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Machine Learning |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APIs e integración |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard web |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Documentación y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |
| Defensa del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.